MEU JURÍDICO.AI

ORDEM DE IMPLEMENTAÇÃO TÉCNICA

Antigravity — Execução sobre Arquitetura Definitiva

ESTA É UMA ORDEM DE EXECUÇÃO, NÃO UMA PROPOSTA A arquitetura está definida. O data model está construído. O cluster de agentes está especificado. O Antigravity não deve propor nova arquitetura, novo stack ou nova estrutura. O papel do Antigravity é implementar o que está especificado neste documento e nos artefatos entregues.

# 1. CONFIRMAÇÃO ARQUITETURAL — ESTADO ATUAL

Os seguintes artefatos técnicos já existem e são entregues junto a esta ordem. Devem ser adotados como baseline definitivo:

| # | Artefato | Status / Localização |
| --- | --- | --- |
| 1 | meujuridico_data_model.sql | ENTREGUE — Schema SQL completo: 13 tabelas, 9 layers, RLS, ENUMs, funções, seeds |
| 2 | meujuridico_data_model.jsx | ENTREGUE — Visualizador interativo do schema (React) |
| 3 | MeuJuridico_Briefing_Tecnico_Antigravity_v1.docx | ENTREGUE — Briefing técnico de contratação completo |
| 4 | types/index.ts | ENTREGUE — Shared types alinhados ao data model |
| 5 | skill_registry/index.ts | ENTREGUE — 10 skills com contratos Input/Output completos |
| 6 | agents/definitions.ts | ENTREGUE — 7 agentes com system prompts e contratos |
| 7 | orchestrator/document_orchestrator.ts | ENTREGUE — Pipeline PLAN→GENERATE→VALIDATE→CONSOLIDATE→FINALIZE |
| 8 | LLM Operating Specification v2.0 | ENTREGUE — Protocolo de agentes, section_memory, anti-hallucination V7 |
| 9 | Figma — Todas as telas | ENTREGUE — Link compartilhado. DFD, ETP, TR, Edital, wizard, tabs, preview |

# 2. STACK DEFINITIVO — IMUTÁVEL

| Camada | Tecnologia / Decisão |
| --- | --- |
| Backend / Banco | Supabase — PostgreSQL + RLS + Edge Functions (Deno) |
| LLM Engine | Claude API — claude-sonnet-4-20250514 — ÚNICA engine permitida |
| Frontend | Construído integralmente no Antigravity runtime |
| Autenticação | Supabase Auth — JWT + RLS |
| Vector Search | pgvector (extensão Supabase) — RAG para base normativa |
| Tenant Model | Por ÓRGÃO (org_id) — RLS em todas as tabelas, sem exceção |
| Export | DOCX + PDF via Edge Function server-side — NÃO client-side |

# 3. ESTRUTURA DE PASTAS — PADRÃO OBRIGATÓRIO

A estrutura abaixo é obrigatória. Os arquivos TypeScript marcados como ENTREGUE já existem e não devem ser recriados.

/meujuridico

/types

index.ts                          ← ENTREGUE

/skill_registry

index.ts                          ← ENTREGUE (10 skills)

/agents

definitions.ts                    ← ENTREGUE (7 agentes)

/orchestrator

document_orchestrator.ts          ← ENTREGUE (pipeline completo)

/skills                             ← ANTIGRAVITY IMPLEMENTA

interpret_requirement_skill.ts

generate_section_skill.ts

legal_validation_skill.ts

procurement_strategy_skill.ts

price_research_skill.ts

risk_analysis_skill.ts

audit_compliance_skill.ts

document_consolidation_skill.ts

normative_rag_skill.ts

export_official_document_skill.ts

/supabase

/functions                        ← ANTIGRAVITY IMPLEMENTA

orchestrate_document/index.ts

ai_improve_section/index.ts

ai_validate_section/index.ts

ai_generate_preview/index.ts

transition_document/index.ts

export_docx/index.ts

export_pdf/index.ts

research_collect/index.ts

/migrations

001_initial_schema.sql          ← É O meujuridico_data_model.sql

002_rag_search_function.sql     ← ANTIGRAVITY IMPLEMENTA

/frontend                           ← ANTIGRAVITY IMPLEMENTA (runtime próprio)

/pages

/components

/hooks

# 4. CLUSTER DE AGENTES — MAPEAMENTO OFICIAL

7 agentes oficiais. System prompts e contratos completos em agents/definitions.ts (ENTREGUE). Tabela de referência rápida:

| Agente | Skills | Stages | Acesso RAG |
| --- | --- | --- | --- |
| AGENT_ADMIN | interpret_requirement, generate_section | PLAN, GENERATE | Não |
| AGENT_LICIT | generate_section, procurement_strategy | GENERATE | Sim |
| AGENT_JURIDICO | legal_validation, risk_analysis, normative_rag | VALIDATE, GENERATE | Sim |
| AGENT_CONTROLE_INTERNO | audit_compliance | FINALIZE | Sim |
| AGENT_RESEARCH | price_research | GENERATE | Não |
| AGENT_CONSOLIDATOR | document_consolidation | CONSOLIDATE | Não |
| AGENT_RENDER | export_official_document | FINALIZE | Não |

# 5. ORDEM DE EXECUÇÃO POR MÓDULO

Sequência obrigatória. Cada módulo é pré-requisito do seguinte. Não iniciar módulo sem aceite do anterior.

| M# | Módulo | Entregável | Critério de Aceite |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | Banco Supabase | Schema SQL rodado, RLS ativo, ENUMs criados, seeds aplicados | RLS: usuário de Org A sem acesso a Org B. COMPROVADO via teste SQL direto. |
| M2 | Edge Functions Base | orchestrate_document + ai_jobs write/read + audit_logs write | Job criado, executado e registrado no banco. Log imutável (sem UPDATE/DELETE em audit_logs). |
| M3 | Skills Layer | 10 skills implementadas sobre skill_registry/index.ts | Cada skill: input validado, Claude chamado, output persistido em document_sections, job atualizado. |
| M4 | RAG Engine | Tabela rag_documents + pgvector + função search_rag_documents + normative_rag_skill | Busca semântica retorna chunks de Lei 14.133 com similarity >= 0.75. |
| M5 | Pipeline DFD | DFD gerado por agentes (Stages PLAN→GENERATE→VALIDATE→CONSOLIDATE) | DFD com 6 seções geradas, validadas e sem campos {{placeholder}} em aberto. |
| M6 | Herança DFD→ETP | ETP herda dados do DFD via inherited_data + parent_doc_id | Objeto e valor do DFD aparecem automaticamente no ETP sem repreenchimento. |
| M7 | Workflow | workflow_transitions + approval_instances + transition_document function | Transição rascunho→em_revisão→aprovado registrada com user_id, role e timestamp. |
| M8 | Export DOCX/PDF | export_official_document_skill + SHA-256 hash + disclaimer | Arquivo gerado server-side, hash calculado, URL persistida em documents.pdf_url. |
| M9 | Frontend — Wizard | 4 etapas + tabs + preview ao vivo + botão Melhorar | Usuário preenche formulário, preview renderiza em tempo real, AI improve funciona. |
| M10 | Frontend — Admin | Multi-tenant: gestão de usuários, roles, departamentos, consumo | Admin de Org A não visualiza usuários de Org B. |

# 6. REGRAS INVIOLÁVEIS

REGRAS DE EXECUÇÃO — SEM EXCEÇÃO Qualquer desvio das regras abaixo invalida o aceite do módulo correspondente.

|  | Regra |
| --- | --- |
| R1 | Todo output de IA é persistido em document_sections.rendered_content — nunca retornado apenas ao frontend |
| R2 | Todo job de IA cria registro em ai_jobs ANTES de executar e atualiza status ao concluir |
| R3 | Todo evento relevante cria registro em audit_logs — a tabela é insert-only (sem UPDATE, sem DELETE) |
| R4 | Nenhum cálculo financeiro ocorre no frontend — toda lógica de custo/valor é server-side |
| R5 | RLS por org_id em todas as tabelas — nenhuma query SQL contorna o isolamento de tenant |
| R6 | Claude API é umas das engine de IA — mas poderá ter substituição por OpenAI, Gemini ou outro provedor desde que demandanda por comando ou solicitação desenvolvedor |
| R7 | Máximo 2 retries por seção (spec v2.0) — após 2 falhas, status='failed', job registrado com erro |
| R8 | Documento exportado inclui obrigatoriamente: SHA-256 hash + disclaimer de responsabilidade do servidor autor |
| R9 | O schema SQL (meujuridico_data_model.sql) não pode ser alterado sem aprovação escrita do BX4 |
| R10 | Nenhum frontend no-code ou Lovable — tudo no runtime do Antigravity |

BX4 Technology Solutions — Severino Bione da Silva

Canton, GA | bionicaosilva@gmail.com | MeuJurídico.ai — Ordem de Implementação v1.0