| MAPA DE RISCO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - DO OBJETIVO |  |  |  |
| - O presente documento tem por objetivo apresentar, analisar, prever e planejar formas de mitigação de possíveis riscos relacionados a futura “Contratação, por meio de sistema de registro de preços, de empresa especializada na prestação de serviços de Solução baseada em software para segurança e governança de dados com identificação e classificação de informações sensíveis, análise em tempo real e prevenção de comportamentos suspeitos, contemplando serviços de manutenção e transferência de conhecimentos.” |  |  |  |
| - CONCEITUAÇÃO DE RISCOS |  |  |  |
| - Riscos são eventos ou condições incertas, que caso ocorram, provocam efeitos diretos e indiretos sobre decisões de curto, médio e longo prazo, e por serem inerentes às atividades de uma organização e à tomada de decisão, são inevitáveis. Dessa forma, devemos conhecê-los o máximo possível na tentativa de minimizar ou evitar seus efeitos, no caso de serem negativos. Serão analisados neste artefato, somente riscos que podem provocar ou impactar negativamente as ações do aludido processo de futura contratação. - A presente análise de risco foi realizada de forma simplificada, através do uso da técnica de ‘brainstorming’, assim, foram avaliados os três fatores que compõem o risco: - o evento; - a sua probabilidade de ocorrência; - o consequente impacto. - Inicialmente foram identificados os riscos e em seguida foi efetuada uma análise qualitativa, baseada na matriz de risco (probabilidade x impacto), com o objetivo de estabelecer sua gradação e o planejamento das ações que podem mitigar eventuais danos, de forma a atender as necessidades de negócio do Ministério. - Os riscos foram categorizados em: - Riscos do processo de contratação; - Riscos da solução de tecnologia da informação. - Abaixo a representação em quadrantes da Matriz de risco definida para a presente análise, bem como da relação entre probabilidade e impacto sobre as ações do projeto: Matriz de Risco. Probabilidade; Alta; Médio; Alto; Grave. Média; Baixo; Médio; Alto. Baixa; Muito Baixo; Baixo; Médio. Baixo; Médio; Alto. Impacto. PROBABILIDADE; IMPACTO. Sigla; Complexidade; Definição; Sigla; Complexidade; Definição. A; Baixa; Chance remota de ocorrer; A; Baixo; Não comprometem o processo/serviço. Devem ser catalogados nos relatórios pós-contratuais com vistas a novo planejamento.. B; Média; Igual chance de ocorrer ou não; B; Médio; Comprometem parcialmente o processo/serviço, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade.. C; Alta; Provavelmente ocorrerá; C; Alto; Comprometem a essência do processo/serviço, impedindo-o de seguir seu curso.. - Para que a análise possa ser realizada de forma criteriosa e com base em parâmetro claros e bem definidos, serão elucidados os critérios de segmentação do risco, conforme segue: - Probabilidade: - Pouco provável: A probabilidade de ocorrência do risco pode ser considerada pequena ou imperceptível (< 20%); - Provável: Existe uma probabilidade razoável de ocorrência do risco (entre 20% e 60%); - Muito provável: O risco é iminente (> 60%). - Impacto (Consequência): - baixo: O impacto do evento de risco é irrelevante para o projeto/atividade, tanto em termos de custo quanto de prazos, podendo ser facilmente resolvidos; - Médio: O impacto do evento de risco é relevante para o projeto/atividade e necessita de um gerenciamento mais preciso, sob pena de prejudicar os seus resultados; - Alto: O impacto do evento de risco é extremamente elevado para o projeto/atividade e, no caso de não existir uma interferência direta, imediata e precisa os resultados serão seriamente comprometidos. |
| - RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO |  |  |  |
| - Risco 1 |  |  |  |
| Risco: |  | Elaboração do ETP com ausência de itens previstos nas Instruções Normativas. |  |
| Probabilidade: |  | ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta |  |
| Impacto: |  | ( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto |  |
| Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
| 1 | 1 - Pesquisa em contratos semelhantes no âmbito da Administração Pública; 2 - Capacitação da equipe que elabora as especificações; 3 – Uso de modelos preestabelecidos. |  | Equipe de contratação / Equipe de planejamento. |
| Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
| 1 | 1 - Reexame de documentos preparatórios durante o planejamento da contratação; 2 – Criar métodos e rotinas que permitam aprimorar a confecção de ETP. |  | Equipe de contratação |

| - Risco 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Risco: |  | Não conclusão do planejamento em tempo hábil, acarretando atraso nas fases subsequentes. |  |
| Probabilidade: |  | ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta |  |
| Impacto: |  | ( ) Baixo (x) Médio ( ) Alto |  |
| Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
| 1 | Conscientização dos responsáveis da importância da pronta indicação da equipe de planejamento, tão logo haja o documento de formalização da demanda |  | Equipe de contratação / Equipe de planejamento. |
| Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
| 1 | Dar seguimento as demais fases da contratação até a conclusão do ETP. |  | Equipe de contratação |

| - Risco 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Risco: |  | Projeto Básico (Termo de Referência) contendo especificações superficiais e pouco claras em relação ao objeto. |  |
| Probabilidade: |  | ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta |  |
| Impacto: |  | ( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto |  |
| Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
| 1 | 1.1. Solicitar o máximo de apoio técnico na elaboração das especificações, realizando pesquisas de mercado relevantes para definição clara do objeto. 1.2. Realizar Estudo Técnico Preliminar acurado 1.3. Garantir a participação dos integrantes requisitantes no processo de contratação |  | Equipe de contratação / Equipe de planejamento. |
| Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
| 1 | Reuniões de ponto de controle com Requisitantes e a alta Gestão. |  | Equipe de contratação |

| - Risco 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Risco: |  | Morosidade no andamento interno do processo licitatório. |  |
| Probabilidade: |  | ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta |  |
| Impacto: |  | ( ) Baixo (x) Médio ( ) Alto |  |
| Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
| 1 | Reunir todos os agentes envolvidos nos processos e etapas futuras, destacando a importância e relevância do projeto. |  | Equipe de contratação / Equipe de planejamento. |
| Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
| 1 | Apoio de servidores de TI e análise jurídica na conclusão do processo. |  | Equipe de contratação |

| - RISCOS DA GESTÃO DO CONTRATO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Risco 1 |  |  |  |
| Risco: |  | Não atendimento por parte da empresa ganhadora do certame aos critérios da licitação |  |
| Probabilidade: |  | (X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |  |
| Impacto: |  | ( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto |  |
| Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
| 1 | 1 – Capacitação continua dos Gestores Contratuais e Fiscais Técnicos. 2 – Estabelecimento de um modelo de acompanhamento das obrigações da contratada desde a prestação do serviço até a entrega de documentações referente ao pagamento. |  | Equipe de contratação / Equipe de planejamento. |
| Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
| 1 | Reter o pagamento da contratada e aplicar as sanções previstas em contrato até a regularização do problema. |  | Equipe de contratação |
| - Risco 2 |  |  |  |
| Risco: |  | Extinção anormal do contrato: - Resolução por caso fortuito ou força maior. - Resilição do contrato por desinteresse da administração pública. - Indisponibilidade orçamentária ou financeira - Rescisão por desequilíbrio econômico financeiro. |  |
| Probabilidade: |  | ( x) Baixa ( ) Média ( ) Alta |  |
| Impacto: |  | ( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto |  |
| Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
| 1 | Documentar todas as decisões tomadas. Realizar planejamento orçamentário, especialmente se o projeto se estende por mais de um exercício financeiro. Adotar forma de remuneração que mitigue eventuais desequilíbrios contratuais causados pelo risco tecnológico. Incluir cláusula de repactuação no contrato. |  | Equipe de contratação / Equipe de planejamento. |
| Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
| 1 | Solicitar orientação jurídica com relação à correta justificativa para os diferentes casos de finalização do contrato e quanto às providências cabíveis. |  | Equipe de contratação |

O Mapa de Riscos segue assinado pela Equipe de Planejamento da Contratação.

| Integrante Técnico | Integrante Requisitante | Integrante Administrativo |
| --- | --- | --- |
| xxxxxxxxxxx, xx de de 2023 | Xxxxxxxxxx, xx de de 2023 | xxxxxxx, xx de de 2023 |